邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：SYZB20230431101

采 购 人：邹城市香城镇人民政府

代理机构：烁阳（山东）项目管理有限公司

日    期：二○二三年十一月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  磋商响应方须知	4

第三部分  磋商组织、步骤与评审方法	14

第四部分  采购内容及要求	17

第五部分  合同授予	20

第六部分  响应文件格式	30

- 第一部分  竞争性磋商公告

邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目

竞争性磋商公告

一、采 购 人：邹城市香城镇人民政府

二、项目名称：邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目

三、项目编号：SYZB20230431101

四、采购内容及项目概况：

1、项目概况：邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程。工程内容为土建部分：土方开挖、回填及余方弃置、新建钢筋混凝土拦水坝、片石护坡及挡土墙、DN1500圆管涵、新建潜流湿地、挖淤泥、流砂、现状水坝修复；绿化部分：水生植物栽植、栽植乔木、铺种草皮、景石砌驳岸、新建人工生态浮岛、安装太阳能曝气机等工程内容。项目总投资约3200万元。

2、采购内容：本次采购为邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目，交（竣）工验收与缺陷责任期阶段的全部监理工作，本项目采购预算为29万元。

3、监理服务期：服务期自实际开工日起至缺陷责任期结束，缺陷责任期：24个月。

五、供应商资格要求：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、采购人可以根据采购本项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包采购或者未分包的同一采购项目。

2.2供应商须为国内注册具有独立法人资格，具备监理综合资质或市政公用工程或水利水电工程专业监理乙级及以上资质，并与施工承包人及材料、设备供应人没有经营性利益关系，业绩、信誉良好的监理单位，具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

2.3监理人员要求：

| 要求 监理岗位 | 最低数量 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格，且在供应商单位注册。 |
| 专业监理工程师 | 1 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格（且在供应商单位注册），或持有山东省工程监理人员业务中级及以上水平证书或建设工程监理从业人员教育与信用信息卡（市政公用工程或水利水电工程专业，且从业单位应为供应商单位）。 |
| 监理员 | 4 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格（且在供应商单位注册），或持有监理员从业资格证书（且从业单位应为本单位），或持有山东省工程监理人员业务初级及以上水平证书或建设工程监理从业人员教育与信用信息卡（从业单位应为本单位）。 |

2.4 投标企业近3年因所监理建设工地发生安全事故的，受到上级主管部门处罚的，不得参与本招标项目的投标。

2.5供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照(副本原件)、资质证书(副本原件或加盖公章的复印件)、拟派本项目所有监理工程师、监理人员等相关专业资格证书原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人（或授权委托人）有效身份证原件以及竞争性磋商文件要求携带的其他证书原件以备查验。

注：①以上证件中如果具有电子证书，均可提供原件或加盖单位公章的电子证书打印件(打印件上注明查询网址)。

②上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，按无效响应文件处理；涉及评审办法的，将不予计分。

2.6本项目不接受联合体。

六、磋商文件的报名及获取：

1、时间：2023年11月7日-2023年11月20日14时30分（北京时间）；

2、获取方式：网上下载；磋商响应方不必办理报名手续，登录邹城市外宣网(http://w.mencius.gov.cn/index.php)-乡镇采购直接点击公告下方附件下载竞争性磋商文件。

七、磋商响应文件的递交：

1、邹城市香城镇人民政府于2023年11月20日14时30分（北京时间）磋商开始前在邹城市香城镇公共资源交易中心开标室，受理供应商磋商响应文件的递交；

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，采购人不予受理。

八、磋商时间与地点：

1.时间：2023年11月20日14时30分（北京时间）。

2.地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室。

九、联系方式：

采 购 人：邹城市香城镇人民政府

办公地址：邹城市香城镇

联 系 人：郑红波

联系电话：18254711157

代理机构：烁阳（山东）项目管理有限公司

地    址：邹城市齐鲁时代SOHO1313室

联 系 人：焦秋冬

联系电话：0537-5118388

电子邮箱：zcsyzb@163.com

十、重要说明

1、施工期间与周边关系的协调由成交单位自行处理。

2、关于本项目的磋商文件、图纸、控制价、工程量清单、变更、修改、澄清、补充等，一经在邹城市外宣网(http://w.mencius.gov.cn/index.php)发布，视作已发放给所有潜在供应商，否则所造成的一切后果由供应商自负。

邹城市香城镇人民政府

烁阳（山东）项目管理有限公司

2023年11月7日

第二部分  磋商响应方须知

响应方须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目 |
| 2 | 项目编号 | SYZB20230431101 |
| 3 | 监理服务期要求 | 服务期自实际开工日起至缺陷责任期结束，缺陷责任期：24个月。 |
| 4 | 采购内容 | 详见第四部分采购内容及要求 |
| 5 | 付款方式 | 本项目无预付款，竣工验收合格后付至合同款的40%，工程审计完成后付至合同款的80%，缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清剩余价款。 |
| 6 | 磋商响应方资格 要求 | 详见磋商响应方须知：三、合格的磋商响应方 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 8 | 磋商有效期 | 自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日 |
| 9 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 10 | 响应文件份数及装订要求 | 一份正本，五份副本。 应按竞争性磋商文件提供的格式胶装成册，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 11 | 响应文件递交地点及截止时间 | 递交地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室 截止时间：2023年11月20日14时30分 |
| 12 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2023年11月20日14时30分 磋商地点：邹城市香城镇公共资源交易中心开标室 |
| 13 | 成交原则 | 本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商响应方为成交候选磋商响应方的评审方法。 |
| 14 | 代理服务费 | 本次竞争性磋商代理费由成交供应商支付，代理费为4500元，成交通知书发出前，成交供应商从其账户一次性汇入代理机构指定账户。 |
| 15 | 磋商采购预算 | 本项目采购预算为29万元。 采购预算价是采购人对采购项目期望的最高限价，磋商响应方的初次报价或最终报价不得高于采购预算价，磋商响应方报价高于采购预算价的，作无效磋商响应文件处理。 |
| 16 | 质疑内容 | 根据《政府采购法实施条例》第二十条规定：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：潜在磋商响应方（供应商）可向有关部门提起质疑： （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息； （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关； （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品； （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件； （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准； （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商； （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地； （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。 |
| 17 | 本次磋商是否接受联合体 | 不接受 |
| 18 | 质疑方式及电话 | 质疑：参加磋商的供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。所有质疑以书面形式递交，同时发邮件至 zcsyzb@163.com。 投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。 |

一、适用范围：

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商的采购项目。

二、定义：

1、“采购人”系指：邹城市香城镇人民政府；

2、“代理机构”系指：烁阳（山东）项目管理有限公司；

3、“响应供应商”系指参与磋商并向采购人提交磋商响应文件的单位；

4、“成交供应商”系指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

三、供应商应具备的条件：

1、参照《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、采购人可以根据采购本项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包采购或者未分包的同一采购项目。

2.2供应商须为国内注册具有独立法人资格，具备监理综合资质或市政公用工程或水利水电工程专业监理乙级及以上资质，并与施工承包人及材料、设备供应人没有经营性利益关系，业绩、信誉良好的监理单位，具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

2.3监理人员要求：

| 要求 监理岗位 | 最低数量 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格，且在供应商单位注册。 |
| 专业监理工程师 | 1 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格（且在供应商单位注册），或持有山东省工程监理人员业务中级及以上水平证书或建设工程监理从业人员教育与信用信息卡（市政公用工程或水利水电工程专业，且从业单位应为供应商单位）。 |
| 监理员 | 4 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格（且在供应商单位注册），或持有监理员从业资格证书（且从业单位应为本单位），或持有山东省工程监理人员业务初级及以上水平证书或建设工程监理从业人员教育与信用信息卡（从业单位应为本单位）。 |

2.4 投标企业近3年因所监理建设工地发生安全事故的，受到上级主管部门处罚的，不得参与本招标项目的投标。

2.5供应商在递交响应文件时需同时提供本单位营业执照(副本原件)、资质证书(副本原件或加盖公章的复印件)、拟派本项目所有监理工程师、监理人员等相关专业资格证书原件、法定代表人授权委托书原件、法定代表人（或授权委托人）有效身份证原件以及竞争性磋商文件要求携带的其他证书原件以备查验。

注：①以上证件中如果具有电子证书，均可提供原件或加盖单位公章的电子证书打印件(打印件上注明查询网址)。

②上述材料、证件的复印件，须编制在响应文件中，是响应文件的有效组成内容。供应商在磋商时未按上述要求提供证明材料的，则涉及资格等无效磋商响应文件情形的，按无效响应文件处理；涉及评审办法的，将不予计分。

2.6本项目不接受联合体。

四、竞争性磋商文件：

本竞争性磋商文件由以下内容组成：

1、竞争性磋商邀请函；

2、磋商响应方须知；

3、磋商组织、步骤与评审方法；

4、采购内容及要求；

5、合同授予；

6、响应文件格式。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在供应商对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前5个日历日将疑问以书面形式送至采购人或电子邮件形式发至zcsyzb@163.com；

2、提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，在邹城市外宣网（http://w.mencius.gov.cn/index.php）网站上予以公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

3、磋商文件的澄清或者修改一经在邹城市外宣网（http://w.mencius.gov.cn/index.php）发布，视作已发放给所有供应商（发布时间即为送达供应商的时间），各供应商应随时关注磋商项目信息并及时在邹城市香城镇人民政府网站下载相关资料，否则所造成的一切后果由供应商自负。

4、磋商文件的澄清或修改均以最后发布的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

六、磋商响应文件的编写及递交：

供应商应按磋商文件的要求准备磋商响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成：

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、初次报价表

五、监理大纲

六、监理机构及人员资质

七、投标人企业资质及业绩

八、其他资料

（二）磋商响应文件的装订、密封和标记：

1、磋商响应文件需加盖磋商响应方公章并以胶装的方式装订成册；

2、供应商应准备磋商响应文件六份，一份正本和五份副本。在每一份磋商响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应供应商应将磋商响应文件密封，并在封口处加盖磋商响应方公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章），未按本条要求密封的磋商响应文件将有权被拒绝接收；

（三）磋商响应文件的递交：

1、磋商响应文件应于2023年11月20日14时30分前递交邹城市香城镇公共资源交易中心开标室。

2、逾期送达或未送达指定地点的磋商响应文件，以及不按照磋商文件要求密封的磋商响应文件，采购人不予受理；

3、传真、电子邮件方式的磋商响应文件概不接收；

4、对供应商的磋商响应文件、材料不予退还。

（四）报价要求：

1、本次磋商采用初次报价及最终报价，共二次的报价方式；初次报价和最终报价均包含本项目完成施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的全部费用。当施工实际情况发生变化时（如：工程工期延长、图纸变更、工程造价增加等），不调整监理服务费。

2、供应商的监理费初次报价及最终报价均不能超出采购预算否则按作无效磋商响应文件处理。

3、本项目为“交钥匙”项目，报价应包括工作范围内的全部内容：磋商响应方的报价应是完成本磋商文件规定的施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段监理工作所需的全部费用。其中，磋商代理服务费应分摊在报价中。

4、如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准；

5、磋商响应方免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价

七、磋商有效期：

自递交磋商响应文件截止之日起60个日历日。

八、磋商费用：

1、无论报价过程中的方法和结果如何，各磋商响应方自行承担所有参与磋商的有关费用。

2、本次采购代理费由成交供应商支付，合计4500元。成交通知书发出前，成交人从其账户一次性汇入代理机构指定账户。

九、工程款支付：

本项目无预付款，竣工验收合格后付至合同款的40%，工程审计完成后付至合同款的80%，缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清剩余价款。

十、磋商保证金：

本项目不收取磋商保证金。

十一、无效磋商响应文件：

凡具有下列情形之一的，作无效磋商响应文件：

1、超出营业执照经营范围报价的；

2、资格证明文件不全的或无效，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

3、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

4、响应文件未按磋商文件要求盖章、签字的；

5、不响应或者擅自改变采购文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

6、提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

7、磋商响应方串通报价的；

8、磋商响应方向采购人、代理采购机构、评审专家提供不正当利益的；

9、磋商响应方的初次报价和最终报价超过采购预算的；

10、磋商响应方的最终报价高于初次报价的；

11、没有按磋商文件要求报价的；

12、法律、法规规定的其他情况。

十二、质疑和投诉：

质疑：参加磋商的供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

投诉：参加磋商的供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后可以向相关行政主管部门投诉。

- 第三部分  磋商组织、步骤与评审方法

一、磋商组织：

1、采购人在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商响应方须派代表参加；

2、磋商小组由三人（含）以上单数的人员组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

二、磋商步骤：

1、检查磋商响应文件密封情况：各磋商响应方对自己递交的磋商响应文件密封情况进行检查；

2、磋商响应文件初步审核：磋商小组对磋商响应文件进行符合性审核；

3、磋商小组所有成员集中根据磋商需要与单一供应商分别磋商；

4、磋商结束后，所有实质性响应的供应商进行最终报价；

5、磋商小组按照如下评审办法对最终报价后所有实质性响应的供应商进行评审，推荐 3 名成交候选供应商。

三、评审办法：

1、本项目采用综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商的评审方法。

| 一 | 报价得分 (30分) | 供应商的报价得分统一采用最低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其报价得分为满分30分。其他供应商的报价得分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30 |
| --- | --- | --- |
| 二 | 监理大纲 （60分） | (1)监理工作指导思想和目标； (2)施工阶段质量控制的工作方法； (3)施工阶段造价控制的工作方法； (4)施工阶段进度控制的工作方法； (5)安全生产管理监督工作方法； (6)合同管理工作方法； (7)信息管理工作方法； (8)组织协调的工作方法； (9)对工程施工过程中设计变更的管理措施； (10)节能环保、文明施工的管理措施； (11)针对本工程的合理化建议； (12)监理工作制度； (13)监理资料规范化管理的工作方法； (14)拟投入本工程的监理设施； (15)本工程的设计、施工、现场管理上的重点难点论述。 评分标准：以上15项每项得1.5-4分，如缺项则该项得0分。 |
| 三 | 企业业绩 (10分) | 1、企业近3年监理的类似工程每项得2.5分，此项最多得10分。 （①近3年指2020年1月1日起至今；②类似工程指单项工程合同投资额在3000万元及以上或监理合同额30万元及以上的市政公用工程或水利水电工程监理项目；③验证以监理合同原件或加盖公章的复印件为准；④时间以监理合同签定时间为准。） |

备注：

1、磋商小组将验证供应商类似业绩（监理合同原件或加盖公章的复印件）等评分办法中涉及的全部验证资料。

未按要求提供上述原件(或加盖公章的复印件)或纸质版响应文件中未附上述原件复印件的，评分办法相应条款不予计分。

2、磋商小组对资格评审合格，并满足采购文件实质性要求的响应文件，按照采购文件规定的评分标准进行评分。磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

3、磋商小组成员评分分值高出或低于所有磋商小组成员评分平均分值20%以上的，该磋商小组成员应做出书面说明，并交由现场监督人员存入评标档案。

说明：

1、评分计算过程中，得分保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

2、评分办法中涉及验证原件的验证资料，供应商必须提供原件或加盖公章的复印件以供磋商小组核验，并同时把相关验证资料复印件附在响应文件中，否则，不符合此项要求的打分项不予打分。

3、成交供应商的以上验证资料如发现有作假现象，将取消中标资格，并按有关规定办理。

注：总得分相同者，按最终报价低的名次在前；总得分相同，最终报价也相同的，企业业绩得分高的在前，企业业绩得分也相同的，依次按照监理大纲、监理项目管理机构得分高的在前，如果以上因素得分均相同，采购人可抽签确定排序。

四、成交通知书

成交结果公示结束后，采购人向成交供应商签发《成交通知书》。

- 第四部分  采购内容及要求

一、项目内容及要求

1、项目概况：邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程。工程内容为土建部分：土方开挖、回填及余方弃置、新建钢筋混凝土拦水坝、片石护坡及挡土墙、DN1500圆管涵、新建潜流湿地、挖淤泥、流砂、现状水坝修复；绿化部分：水生植物栽植、栽植乔木、铺种草皮、景石砌驳岸、新建人工生态浮岛、安装太阳能曝气机等工程内容。项目总投资约3200万元。

2、采购内容：本次采购为邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目，交（竣）工验收与缺陷责任期阶段的全部监理工作，本项目采购预算为29万元。

3、监理服务期：服务期自实际开工日起至缺陷责任期结束，缺陷责任期：24个月。

4、监理资格要求：

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 资 质 | ## 磋商响应方须为国内注册具有独立法人资格，能在国内合法提供相应的服务，具备监理综合资质或市政公用工程或水利水电工程专业监理乙级及以上资质，并与施工承包人及材料、设备供应人没有经营性利益关系，具备同类工程监理经验、业绩、信誉良好的监理单位，且应具有足够的资源和能力来有效地履行合同。 |

- 5、监理人员要求：

| 要求 监理岗位 | 最低数量 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格，且在供应商单位注册。 |
| 专业监理工程师 | 1 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格（且在供应商单位注册），或持有山东省工程监理人员业务中级及以上水平证书或建设工程监理从业人员教育与信用信息卡（市政公用工程或水利水电工程专业，且从业单位应为供应商单位）。 |
| 监理员 | 4 | 具有国家注册的市政公用工程或水利水电工程专业监理工程师资格（且在供应商单位注册），或持有监理员从业资格证书（且从业单位应为本单位），或持有山东省工程监理人员业务初级及以上水平证书或建设工程监理从业人员教育与信用信息卡（从业单位应为本单位）。 |

6、技术要求：

6.1、监理规范执行《建设工程监理规范》GB50319-2013。监理服务内容和要求（包括但不限于此，详细内容见建设工程监理规范）：

6.2、协助业主审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

6.3、参与业主与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

6.4、协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

6.5、审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

6.6、审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划。

6.7、对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

6.8、主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

6.9、检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

6.10、督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

6.11、协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

6.12、参加工程结算审核，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

6.13、及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

6.14、履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

6.15、协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

6.16、完成监理规范要求的其他工作内容。

7、允许人员更换比例：0％

二、其他

除非另有说明，本项目适用所有现行有效的相关国家、行业以及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指它们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本项目的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由成交人依据上述原则自行收集。

- 第五部分  合同授予

一、签订合同

磋商结果公示截止后10日内，由采购人和成交供应商签订合同，合同签订的内容不能超出磋商文件、成交供应商的响应文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价等的实质性内容。因供应商原因不能与采购人签订合同的，视为供应商放弃成交资格。

- 二、合同格式

本合同格式为参考格式，具体内容以采购人和成交供应商双方最终协商确定的为准。

合同格式中的委托人系指采购人，监理人系指成交供应商。

（编号      ）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

- 国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                     ；

2. 工程地点：                                     ；

3. 工程规模：                                     ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：    。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：          ，注册号：        。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥ ）。

包括：

1. 监理酬金：。

2. 相关服务酬金：。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：。

（2）设计阶段服务酬金：。

（3）保修阶段服务酬金：。

（4）其他相关服务酬金：。

六、期限

1. 监理期限：自    年   月   日始，至   年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。

（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：   年   月   日。

2. 订立地点：                                     。

3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执

委托人：   （盖章）                   监理人：   （盖章）

住所：                                住所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其授权                    法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                    的代理人：（签字）

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费）。

第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任

监理人责任

第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期内，应当履行约定的义务，如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时，因非监理人原因的事由受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

第三部分　专用条件

第二条　本合同适用的法律及监理依据：

第四条　监理范围和监理工作内容

监理范围：工程图纸内施工阶段全过程监理。

监理工作内容：监理范围内的施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面的协调管理服务。

第九条　外部条件包括：

第十条　委托人应提供的工程资料及提供时间：

第十一条　委托人应在    天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条　委托人的常驻代表为                 。

第十五条　委托人免费向监理机构提供如下设施：               ；监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下： 无 。

第二十六条　监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失〔累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）〕： 赔偿金＝直接经济损失×报酬比率（扣除税金）。

第四十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

本项目无预付款，竣工验收合格后付至合同款的40%，工程审计完成后付至合同款的80%，缺陷责任期满后无质量问题一次性无息付清剩余价款。

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：             
　　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬：

第四十一条　双方同意用      支付报酬，按      汇率计付。

第四十九条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

附加协议条款：

1.监理人的监理人员必须始终在工程现场，不得在其他工程兼职，无特殊情况，不得更换总监理工程师、监理工程师和其他监理人员，如确需更换，须经委托人同意。如果总监擅自离岗，被委托人抽查每发现一次将扣除监理费5%，发现三次后委托人将解除合同，并将监理单位列入黑名单管理，实行市场准入限制，直至清除出邹城市公共资源交易市场。

2. 如施工中出现一次质量事故，扣除监理费10%，如出现第二次质量事故，甲方将解除监理合同，并将监理单位列入黑名单管理，实行市场准入限制，直至清除出邹城市公共资源交易市场。

3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工监理，不得将中标项目施工监理转让（转包）或分包给他人，禁止允许其他单位或个人以本企业名义承揽本工程施工监理，禁止监理人与施工单位串通弄虚作假、降低工程质量，禁止监理人将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字。如发现上述情况，发包人有权中止合同，承包人赔偿因此给发包人造成的一切经济损失，并承担法律责任。

4、总监理工程师姓名：        ，注册证书编号：

- 第六部分  响应文件格式

邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目竞争性磋商

响 应 文 件

磋商响应方：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日      期：         年         月         日

目  录

一、磋商响应函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、初次报价表

五、监理大纲

六、监理机构及人员资质

七、投标人企业资质及业绩

八、其他资料

一、磋商响应函

经研究，我方决定参加项目编号为            的政府采购活动并提交磋商响应文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的磋商响应文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方磋商响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有磋商文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的磋商响应文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按文件要求，提交与递交磋商响应文件有关的数据和资料。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工竞争性磋商响应文件、参加本项目竞争性磋商、全权处理磋商过程中所签署的一切文件和有关的一切事务、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

供  应  商：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                            .

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：                            .

年        月        日

## 四、初次报价表

| 项目名称 | 邹城市香城镇滑将河生态环境治理工程监理服务采购项目 |
| --- | --- |
| 报价 | 小写： 元； 大写： 。 |
| 监理服务期 |  |
| 投入监理人员数量 | 共 人 ，其中总监理工程师 人，专业监理工程师 人，监理员 人 |
| 总监理工程师姓名 |  |
| 总监理工程师证书注册编号 |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

五、监理大纲

（一）监理大纲部分包含的内容：

(1)监理工作指导思想和目标；

(2)施工阶段质量控制的工作方法；

(3)施工阶段造价控制的工作方法；

(4)施工阶段进度控制的工作方法；

(5)安全生产管理监督工作方法；

(6)合同管理工作方法；

(7)信息管理工作方法；

(8)组织协调的工作方法；

(9)对工程施工过程中设计变更的管理措施；

(10)节能环保、文明施工的管理措施；

(11)针对本工程的合理化建议；

(12)监理工作制度；

(13)监理资料规范化管理的工作方法；

(14)拟投入本工程的监理设施；

(15)本工程的设计、施工、现场管理上的重点难点论述

- 六、监理机构及人员资质

6.1 拟投入监理人员情况汇总表

| 序号 | 监理职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 工作年限 |  |  |  | 专业技术职称 |  |  | 监理工程师或从业、培训证书 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 设计 | 施工 | 管理 | 监理 | 初级 | 中级 | 高级 | 证书名称 | 编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应供应商：（公章）

备注：1.监理人员明细表及拟派本项目所有监理工程师、监理人员等相关专业资格证书、职称证书复印件。

2.后附由磋商响应方提供加盖公章的复印件或扫描件。

## 七、投标人企业资质及业绩

## 7.1响应供应商总体情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  | 后勤人员 |  |
| 45岁以下 |  |  |  | 45～60岁 |  |  |  |  |  | 60岁以上 |  |  |
| 近5年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  |  | 年 |  | 年 |  |  | 年 |  |  |  | 年 |

响应供应商：（公章）

注：本表附公司简介（由供应商进行文字论述）、企业营业执照、监理资质证书等相关资料复印件（自定义格式）

7.2 评分办法中涉及验证原件的验证资料

注：评分办法中涉及验证原件的验证资料，响应供应商必须提供原件以供磋商小组核验，并同时把相关验证资料复印件附在本附件中，响应文件其他地方要求附的与此处重复的复印件，其他地方已附的，此处可不重复附，可作详见某处的说明。

## 八、其他资料

供应商认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

1、……

2、……

3、……

附件

## 磋商响应文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称： 供应商名称： 地 址： 电 话： 传 真：

备注： 正副本分开包装密封的应标记“正本”或“副本”，正副本一起包装密封的可标记“正（副）本”或不用标记。

磋商响应文件密封信封封口格式

于2023年 月 日 时 分前不准启封 [加盖公章或由法定代表人（或委托代理人）签字（或签章）] （封口处）