| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 161246.03 |  |  |
| 1.1 | H、路灯工程 |  | 161246.03 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 6281.39 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 5810.38 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 471.01 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 12355.15 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 16189.43 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 196072.00 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 三类土 |  | m3 | 50.69 |  | 9.16 | 464.32 |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 余土 2.运距 10km |  | m3 | 50.69 |  | 18 | 912.42 |  |
| 3 | 040303002001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 50.69 |  | 455.64 | 23096.39 |  |
| 4 | 040805001001 | 常规照明灯 1.名称：路灯（含太阳能发电板） 2.型号 3.灯杆材质、高度：7米内 4.灯杆编号 5.灯架形式及臂长：单臂、臂长3米内 11.编号要求 12.接地要求 |  | 套 | 110 |  | 1243.39 | 136772.9 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 161246.03 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 161246.03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别 三类土 |  | m3 | － | 2.54 |  |  | 4.44 | 7.59 | 2.18 | 9.16 |
|  | 1-1-113 | 反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三 类土 |  | 100m3 | 0.01 | 0.39 |  |  | 4.44 |  |  |  |
|  | 1-1-19 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度≤ 2m |  | 100m3 | 0.001 | 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种 余土 2.运距 10km |  | m3 | － |  | 18.00 |  |  |  |  | 18 |
|  | 临时子目 | 垃圾外运 |  | m3 | 1 |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 040303002001 | 路灯基础 1.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | － | 67.92 | 365.58 |  |  | 77.15 | 22.14 | 455.64 |
|  | 3-3-5 | [预拌混凝土 C30]混凝土基础 混凝 土 |  | 10m3 | 0.1 | 67.92 | 365.58 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040805001001 | 常规照明灯 1.名称：路灯（含太阳能发电板） 2.型号 3.灯杆材质、高度：7米内 4.灯杆编号 5.灯架形式及臂长：单臂、臂长3米 内 11.编号要求 12.接地要求 |  | 套 | － | 48.45 | 1151.99 |  | 20.77 | 77.27 | 22.18 | 1243.39 |
|  | 10-5-11 | 单臂悬挑灯、架顶套式 成套型臂长 ≤3m |  | 10套 | 0.1 | 48.45 | 1.99 |  | 20.77 |  |  |  |
|  | zc5_0001 | 路灯（含太阳能发电板） |  | 套 | 1 |  | 1150.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 86.4180 |  |  | 117.00 | 117.00 | 10110.91 | 103.00 |  |  | 8901.05 |  |  |  |
| 2 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 6.4833 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 51.61 | 10.32 |  | 11.66 | 66.91 |  |  |  |
| 3 | 03010321 | 镀锌六角螺栓带螺母 M12× 50 | 套 | 448.8000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 237.86 | 0.48 |  | 0.54 | 215.42 |  |  |  |
| 4 | 34110003 | 水 | m3 | 8.4095 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 53.48 | 6.60 |  | 6.80 | 55.50 |  |  |  |
| 5 | 34110009 | 电 | kW·h | 22.5925 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 18.07 | 0.80 |  | 0.90 | 18.07 |  |  |  |
| 6 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 51.1969 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 22367.41 | 359.22 |  | 370.00 | 18390.95 |  |  |  |
| 7 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 3.57 | 4.04 | 3.57 | 3.23 |  | 3.64 | 3.23 |  |  |  |
| 8 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0745 |  |  | 834.41 | 890.68 | 62.16 | 784.41 |  | 890.68 | 58.44 |  |  |  |
| 9 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.2261 |  |  | 781.73 | 841.37 | 176.75 | 736.28 |  | 841.37 | 166.47 |  |  |  |
| 10 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 4.8070 |  |  | 508.62 | 537.87 | 2444.94 | 475.28 |  | 537.87 | 2284.67 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35526.76 | － |  | － | 30160.71 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 路灯（含太阳能发电板） |  | 套 | 110.00 | 13 |  | 1150.00 | 1299.50 | 126500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126500.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 5810.38 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 471.01 |
| 合计 |  |  |  | 6281.39 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 12795.17 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.53 | 76.57 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.53 | 30.52 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 20.6 | 6.29 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 8.1 | 2.47 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  | 0.75 | 108.36 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 0.75 | 43.18 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 20.6 | 8.9 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 8.1 | 3.5 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.74 | 106.91 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.74 | 42.61 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 20.6 | 8.78 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 8.1 | 3.45 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  | 0.68 | 98.24 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.68 | 39.15 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 20.6 | 8.06 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 8.1 | 3.17 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.1 | 14.46 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.1 | 5.76 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 20.6 | 1.19 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 8.1 | 0.47 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.46 | 66.47 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.46 | 26.49 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 20.6 | 5.46 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 8.1 | 2.15 |
| 7 | 疫情防控措施费率 |  | 计费基础×F54 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 471.01 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 187.71 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 38.68 |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+F3 |  |  | 15.21 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 5810.38 | 5810.38 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5810.38 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 |  | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 3 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 |  | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 4 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 5 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1041.02 |  | 1183.07 | 520.51 |  |  |  |
| 6 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1492.93 |  | 1688.08 | 1492.93 |  |  |  |
| 7 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 898.20 |  | 643.18 | 898.20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4839.07 | － |  | － | 4491.01 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00010010 | 综合工日（土建) | 工日 | 12.0000 |  |  | 128.00 | 128.00 | 1536.00 | 110.00 |  |  | 1320.00 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 86.4180 |  |  | 117.00 | 117.00 | 10110.91 | 103.00 |  |  | 8901.05 |  |  |  |
| 3 | J200 | 人工 | 工日 |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |  |
| 4 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝 8# | kg | 7.5000 |  | 13 | 5.62 | 6.35 | 42.15 | 5.23 |  | 5.91 | 39.23 |  |  |  |
| 5 | 02270031 | 无纺土工布 | m2 | 6.4833 |  | 13 | 7.96 | 9.00 | 51.61 | 10.32 |  | 11.66 | 66.91 |  |  |  |
| 6 | 02330005 | 草袋 | m2 | 7.9800 |  | 13 | 4.81 | 5.43 | 38.38 | 4.44 |  | 5.02 | 35.43 |  |  |  |
| 7 | 03010321 | 镀锌六角螺栓带螺母 M12× 50 | 套 | 448.8000 |  | 13 | 0.53 | 0.60 | 237.86 | 0.48 |  | 0.54 | 215.42 |  |  |  |
| 8 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.0800 |  | 13 | 2017.70 | 2280.00 | 161.42 | 2308.85 |  | 2609.00 | 184.71 |  |  |  |
| 9 | 34110003 | 水 | m3 | 8.4095 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 53.48 | 6.60 |  | 6.80 | 55.50 |  |  |  |
| 10 | 34110009 | 电 | kW·h | 22.5925 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 18.07 | 0.80 |  | 0.90 | 18.07 |  |  |  |
| 11 | 80210055 | 预拌混凝土 C30 | m3 | 51.1969 |  | 3 | 436.89 | 450.00 | 22367.41 | 359.22 |  | 370.00 | 18390.95 |  |  |  |
| 12 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 3.57 | 4.04 | 3.57 | 3.23 |  | 3.64 | 3.23 |  |  |  |
| 13 | J301 | 汽油 | kg |  |  | 13 | 6.11 | 6.90 |  | 6.11 |  | 6.90 |  |  |  |  |
| 14 | J302 | 柴油 | kg |  |  | 13 | 5.28 | 5.97 |  | 5.28 |  | 5.97 |  |  |  |  |
| 15 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0745 |  |  | 834.41 | 890.68 | 62.16 | 784.41 |  | 890.68 | 58.44 |  |  |  |
| 16 | 990106010 | 履带式单斗挖掘机(液压) 0.6m3 | 台班 | 0.2261 |  |  | 781.73 | 841.37 | 176.75 | 736.28 |  | 841.37 | 166.47 |  |  |  |
| 17 | 990106030 | 履带式单斗挖掘机(液压) 1m3 | 台班 | 0.5000 |  |  | 1086.47 | 1183.07 | 543.24 | 1041.02 |  | 1183.07 | 520.51 |  |  |  |
| 18 | 990403040 | 平板拖车组 60t | 台班 | 1.0000 |  |  | 1550.07 | 1688.08 | 1550.07 | 1492.93 |  | 1688.08 | 1492.93 |  |  |  |
| 19 | 990513005 | 汽车式高空作业车 9m | 台班 | 4.8070 |  |  | 508.62 | 537.87 | 2444.94 | 475.28 |  | 537.87 | 2284.67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 20 | 994500050 | 回程费占人材机费 | % | 1.0000 |  |  | 967.81 | 1022.24 | 967.81 | 898.20 |  | 643.18 | 898.20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40365.83 | － |  | － | 34651.72 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | 路灯（含太阳能发电板） |  | 套 | 110.00 | 13 |  | 1150.00 | 1299.50 | 126500.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126500.00 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：（ps）大束镇山头村路灯安装工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-疫 情防控措施费-智慧工地单价措施 |  |  |  |  | 167527.42 |
|  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  |  |  |  | 167527.42 |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 12355.15 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 8644.42 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.74 | 2914.98 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.15 | 1926.57 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.67 | 1122.43 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.6 | 2680.44 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 2546.42 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 988.41 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 175.9 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 16189.43 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 28544.58 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |