| 招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇总名称 |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 金额（元） |  | 其中暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  | 397402.07 |  |  |
| 1.1 | A、土石方工程 |  | 397402.07 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  | 5291.15 |  |  |
| 2.1 | 单价措施费 |  | 4800.00 |  |  |
| 2.2 | 总价措施费 |  | 491.15 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  | 31993.98 |  |  |
| 5 | 设备费 |  |  |  |  |
| 6 | 税金 |  | 39121.85 |  |  |
|  | 合计=1+2+3+4+5+6 |  | 473809.05 |  |  |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 04B001 | 清扫原路面 清扫原路面灰尘、砂砾及垃圾等 | m2 |  | 7814.5 |  | 0.79 | 6173.46 |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：沥青混凝土结合油 2.喷油量：1kg/平方米 | m2 |  | 7814.5 |  | 3.75 | 29304.38 |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：机械摊铺 3.石料粒径： 4.掺和料 5.厚度：4cm | m2 |  | 7814.5 |  | 43.93 | 343290.99 |  |
| 4 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.1m 3.弃土运距 | m3 |  | 36 |  | 5.29 | 190.44 |  |
| 5 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 | m3 |  | 36 |  | 18 | 648 |  |
| 6 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：现状土路路基 2.范围 | m2 |  | 360 |  | 1.4 | 504 |  |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.掺和料 3.厚度：10cm 4.嵌缝材料 | m2 |  | 360 |  | 48.03 | 17290.8 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 397402.07 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 397402.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 工程量清单综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 04B001 | 清扫原路面 清扫原路面灰尘、砂砾及垃圾等 |  | m2 | － | 0.69 |  |  |  | 0.51 | 0.10 | 0.79 |
|  | 2-21借 | 清扫路面(碎石) |  | 100m2 | 0.01 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040203003001 | 透层、粘层 1.材料品种：沥青混凝土结合油 2.喷油量：1kg/平方米 |  | m2 | － | 0.02 | 3.66 |  | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 3.75 |
|  | 2-3-17调 | 黏层 沥青层 乳化沥青 1kg/m2 |  | 100m2 | 0.01 | 0.02 | 3.66 |  | 0.04 |  |  |  |
|  | 2-3-77 | 液体沥青运输 沥青喷撒机运热沥青 ≤5km |  | 10t | 0.0001 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
| 3 | 040203006001 | 沥青混凝土 1.沥青品种：中粒式沥青混凝土 2.沥青混凝土种类：机械摊铺 3.石料粒径： 4.掺和料 5.厚度：4cm |  | m2 | － | 0.66 | 41.07 |  | 1.69 | 2.54 | 0.51 | 43.93 |
|  | 2-3-37 | 中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 机 械摊铺 |  | 100m2 | 0.01 | 0.66 | 0.31 |  | 1.69 |  |  |  |
|  | zc2_0002 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 0.04 |  | 40.76 |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001001 | 挖一般土方 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度：0.1m 3.弃土运距 |  | m3 | － | 1.39 |  |  | 2.95 | 4.73 | 0.95 | 5.29 |
|  | 1-1-155 | 抓铲挖掘机(斗容量1.0m3) 一、二类 土 不装车 深≤6m |  | 100m3 | 0.01 | 1.39 |  |  | 2.95 |  |  |  |
| 5 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种：普通土 2.运距：运至甲方指定地点 |  | m3 | － |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  | 18 |
|  | 临时子目 | 余土外运 |  | m3 | 1 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |
| 6 | 040202001001 | 路床(槽)整形 1.部位：现状土路路基 2.范围 |  | m2 | － | 0.14 |  |  | 1.01 | 1.24 | 0.25 | 1.4 |
|  | 2-2-1 | 路床机械碾压检验 |  | 100m2 | 0.01 | 0.14 |  |  | 1.01 |  |  |  |
| 7 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级：C25混凝土 2.掺和料 3.厚度：10cm 4.嵌缝材料 |  | m2 | － | 9.36 | 36.55 |  |  | 10.64 | 2.12 | 48.03 |
|  | 2-3-79 | 预拌混凝土 厚度20cm |  | 100m2 | 0.01 | 11.32 | 0.92 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | C25预拌混凝土路面 |  | m3 | 0.204 |  | 66.80 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-80 | 预拌混凝土 每增减1cm |  | 100m2 | -0.1 | -2.94 | -0.59 |  |  |  |  |  |
|  | zc2_0001 | C25预拌混凝土路面 |  | m3 | -0.102 |  | -33.40 |  |  |  |  |  |
|  | 2-3-83 | 水泥混凝土养生 塑料膜养护 |  | 100m2 | 0.01 | 0.98 | 2.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 分部分项工料机汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 | 名称/规格 | 单位 | 数量 |  | 税率(%) | 定额 |  |  | 地方 |  |  |  | 暂估 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) |  | 单价(含税) | 合价 | 单价(除税) | 单价(含税) | 合价 |
| 1 | 00006 | 综合工日 | 工日 | 52.3572 |  |  | 76.00 |  | 3979.15 | 103.00 |  |  | 5392.79 |  |  |  |
| 2 | 00010040 | 综合工日（市政) | 工日 | 85.6195 |  |  | 117.00 | 117.00 | 10017.48 | 103.00 |  |  | 8818.81 |  |  |  |
| 3 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 414.0000 |  | 13 | 1.86 | 2.10 | 770.04 | 2.19 |  | 2.47 | 906.66 |  |  |  |
| 4 | 03150905 | 铁件(综合) | kg | 1.8000 |  | 13 | 4.78 | 5.40 | 8.60 | 5.75 |  | 6.50 | 10.35 |  |  |  |
| 5 | 13310001 | 乳化沥青 | kg | 7970.7900 |  | 13 | 3.84 | 4.34 | 30607.83 | 3.52 |  | 3.98 | 28057.18 |  |  |  |
| 6 | 14030001 | 柴油 | t | 0.3126 |  | 13 | 5283.19 | 5970.00 | 1651.53 | 7646.02 |  | 8640.00 | 2390.15 |  |  |  |
| 7 | 14350083 | 脱模剂 | kg | 2.0664 |  | 13 | 2.37 | 2.68 | 4.90 | 2.62 |  | 2.96 | 5.41 |  |  |  |
| 8 | 34110003 | 水 | m3 | 21.2400 |  | 3 | 6.36 | 6.55 | 135.09 | 6.60 |  | 6.80 | 140.18 |  |  |  |
| 9 | 34110009 | 电 | kW·h | 12.8880 |  | 13 | 0.80 | 0.90 | 10.31 | 1.00 |  | 1.13 | 12.89 |  |  |  |
| 10 | 35010013 | 钢模板 | kg | 9.5472 |  | 13 | 4.87 | 5.50 | 46.49 | 4.48 |  | 5.06 | 42.77 |  |  |  |
| 11 | 88000053 | 其他材料费 | % | 1.0000 |  |  | 651.59 | 736.19 | 651.59 | 613.80 |  | 693.65 | 613.80 |  |  |  |
| 12 | 990101015 | 履带式推土机 75kW | 台班 | 0.0864 |  |  | 834.41 | 890.68 | 72.09 | 766.91 |  | 890.68 | 66.26 |  |  |  |
| 13 | 990108520 | 抓铲挖掘机 1m3 | 台班 | 0.1138 |  |  | 995.66 | 1083.22 | 113.31 | 934.30 |  | 1083.22 | 106.32 |  |  |  |
| 14 | 990113030 | 平地机 120kW | 台班 | 0.0864 |  |  | 935.79 | 1010.43 | 80.85 | 868.29 |  | 1010.43 | 75.02 |  |  |  |
| 15 | 990120040 | 钢轮内燃压路机 15t | 台班 | 0.4104 |  |  | 573.21 | 618.42 | 235.25 | 539.46 |  | 618.42 | 221.39 |  |  |  |
| 16 | 990121040 | 轮胎压路机 26t | 台班 | 2.5006 |  |  | 864.00 | 947.22 | 2160.52 | 830.25 |  | 947.22 | 2076.12 |  |  |  |
| 17 | 990122040 | 钢轮振动压路机 12t | 台班 | 5.5483 |  |  | 729.89 | 799.69 | 4049.65 | 696.14 |  | 799.69 | 3862.39 |  |  |  |
| 18 | 990122050 | 钢轮振动压路机 15t | 台班 | 5.0013 |  |  | 952.10 | 1049.62 | 4761.74 | 918.35 |  | 1049.62 | 4592.94 |  |  |  |
| 19 | 990140010 | 汽车式沥青喷洒机 4000L | 台班 | 0.6252 |  |  | 781.67 | 827.18 | 488.70 | 714.17 |  | 827.18 | 446.50 |  |  |  |
| 20 | 990142030 | 沥青混凝土摊铺机 8t | 台班 | 2.5006 |  |  | 1206.63 | 1274.16 | 3017.30 | 1071.63 |  | 1274.16 | 2679.72 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62862.42 | － |  | － | 60517.65 | － | － | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |  |

| 分部分项主材汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 单位 | 数量 | 税率(%) |  | 单价(除税) | 单价(含税) | 金额 |
| 1 | C25预拌混凝土路面 |  | m3 | 36.72 | 13 |  | 327.43 | 370.00 | 12023.23 |
| 2 | 中粒式沥青混凝土 |  | m3 | 315.71 | 13 |  | 1008.85 | 1140.00 | 318499.80 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 330523.03 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目清单计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |
| 1 | 单价措施费 |  |  | 4800 |
| 2 | 总价措施费 |  |  | 491.15 |
| 合计 |  |  |  | 5291.15 |
|  |  |  | 胜通软件 |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 计费基础 |  | 分部分项省价人机费 |  |  | 29554.48 |
|  | 人机费含量 |  |  |  |  |  |
|  | 其中：(1) 夜间施工费（H1） |  |  |  | 45 |  |
|  | (2) 二次搬运费（H2） |  |  |  | 45 |  |
|  | (3) 冬雨季施工增加费（H3） |  |  |  | 45 |  |
|  | (4) 已完工程及设备保护费（H4） |  |  |  | 45 |  |
|  | (5) 工程定位复测费（H5） |  |  |  | 45 |  |
|  | (6) 地下管线交叉处理（H6） |  |  |  | 45 |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  | 0.61 | 196.5 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（A1） |  | 计费基础×F01×H1 |  | 0.61 | 81.13 |
|  | 企业管理费（A2） |  | A1×FL |  | 16.2 | 13.14 |
|  | 利润（A3） |  | A1×FL |  | 3.8 | 3.08 |
| 2 | 二次搬运 |  |  |  |  | 27.93 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（B1） |  | 计费基础×F02×H2 |  | 1.05 | 139.64 |
|  | 企业管理费（B2） |  | B1×FL |  | 16.2 | 22.62 |
|  | 利润（B3） |  | B1×FL |  | 3.8 | 5.31 |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 0.38 | 122.42 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（C1） |  | 计费基础×F03×H3 |  | 0.38 | 50.54 |
|  | 企业管理费（C2） |  | C1×FL |  | 16.2 | 8.19 |
|  | 利润（C3） |  | C1×FL |  | 3.8 | 1.92 |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  | 15.43 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（D1） |  | 计费基础×F04×H4 |  | 0.58 | 77.14 |
|  | 企业管理费（D2） |  | D1×FL |  | 16.2 | 12.5 |
|  | 利润（D3） |  | D1×FL |  | 3.8 | 2.93 |
| 5 | 工程定位复测费 |  |  |  | 0.12 | 38.67 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（E1） |  | 计费基础×F05×H5 |  | 0.12 | 15.96 |
|  | 企业管理费（E2） |  | E1×FL |  | 16.2 | 2.59 |
|  | 利润（E3） |  | E1×FL |  | 3.8 | 0.61 |
| 6 | 地下管线交叉处理 |  |  |  | 0.28 | 90.2 |
|  | 其中：企业管理费和利润计算基础（F1） |  | 计费基础×F06×H6 |  | 0.28 | 37.24 |
|  | 企业管理费（F2） |  | F1×FL |  | 16.2 | 6.03 |
|  | 利润（F3） |  | F1×FL |  | 3.8 | 1.42 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 491.15 |
|  | 其中：人机费 |  | A1+B1+C1+D1+E1+F1 |  |  | 401.65 |
|  | 企业管理费 |  | A2+B2+C2+D2+E2+F2 |  |  | 65.07 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  | 标段： |  | 第2页 共2页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
|  | 利润 |  | A3+B3+C3+D3+E3+E3 |  |  | 14.46 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |

| 单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安 拆 |  |  | 项 |  | 1 | 4800 | 4800 |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建 筑物临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |
|  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |

| 措施项目综合单价分析表-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 综合 单价 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润 |  |
| 1 | 3.1 | 混凝土模板及支架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.2 | 脚手架 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.3 | 大型机械进出场及安拆 |  | 项 | － |  |  |  | 4000.00 | 4000.00 | 800.00 | 4800 |
|  | 临时子目 | 小型沥青混凝土摊铺机进出场费 |  | 台次 | 1 |  |  |  | 2500.00 |  |  |  |
|  | 临时子目 | 小型压路机进出场费 |  | 台次 | 1 |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |
| 4 | 3.4 | 筑岛、围堰 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.5 | 便道、便桥 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.6 | 混凝土泵送 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.7 | 施工围挡 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.8 | 施工排水、降水 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.9 | 地上、地下设施、建筑物临时保护设 施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3.10 | 洞内临时设施 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3.11 | 交通维护及疏导 |  | 项 | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年邹城市石墙镇沃里新村村内损毁道路铺油项目--评审 |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  | 31993.98 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 23074.32 |
| 1.1.1 | 其中：1. 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.75 | 7047.13 |
| 1.1.2 | 2. 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.33 | 5355.82 |
| 1.1.3 | 3. 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 0.84 | 3382.62 |
| 1.1.4 | 4. 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.81 | 7288.75 |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费-疫情防控措施费 |  | 1.52 | 6120.94 |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.59 | 2375.89 |
| 1.4 | 建设项目工伤保险 |  | 按工程所在地相关规定计算 |  | 0.105 | 422.83 |
| 1.5 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其 他项目费+规费+设备费-甲供材料 费-甲供主材费-甲供设备费 |  | 9 | 39121.85 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 71115.83 |
|  |  |  |  | 胜通软件 |  |  |