| 单位工程费用表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加固工 程 |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 费用名称 |  | 费率% |  | 费用金额 |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |  | 138065.52 |
| (一) | 计费基础JD1 |  |  |  | 97898.79 |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  | 20837.72 |
| 2.1 | 单价措施费 |  |  |  | 8120.42 |
| 2.2 | 总价措施费 |  |  |  | 12717.3 |
| (1) | 夜间施工费 |  | 3.94 |  | 3857.21 |
| (2) | 二次搬运费 |  | 3.48 |  | 3406.88 |
| (3) | 冬雨季施工增加费 |  | 4.4 |  | 4307.55 |
| (4) | 已完工程及设备保护费 |  | 0.72 |  | 1145.66 |
| (二) | 计费基础JD2 |  |  |  | 7745.84 |
| 三 | 其他项目费 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |  |  |
| 四 | 企业管理费 |  | 49.25 |  | 52029.98 |
| 五 | 利润 |  | 30 |  | 31693.39 |
| 六 | 规费 |  |  |  | 19106.84 |
| 4.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 13732.66 |
| (1) | 安全施工费 |  | 3.51 |  | 8516.19 |
| (2) | 环境保护费 |  | 0.25 |  | 606.57 |
| (3) | 文明施工费 |  | 0.53 |  | 1285.92 |
| (4) | 临时设施费 |  | 1.37 |  | 3323.98 |
| 4.2 | 社会保险费 |  | 1.52 |  | 3687.92 |
| 4 | 住房公积金 |  | 0.59 |  | 1431.5 |
| 4.5 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  | 254.76 |
| 4.6 | 优质优价费 |  | 0 |  |  |
| 七 | 设备费 |  |  |  |  |
| 八 | 税金 |  | 9 |  | 23556.01 |
| 九 | 不取费项目合计 |  |  |  |  |
| 十 | 工程费用合计 |  |  |  | 285289.46 |

| 仿古工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加 固工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 子目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
|  |  | 大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 借4-1 | 屋面拆除 布瓦瓦面拆 除 头#~3#筒瓦 |  | m2 | 12.26 | 19.8 | 242.75 |  | 242.75 |  |  |
| 2 | 借4-30 | 屋面拆除 灰泥背拆除 厚度 10cm以内 |  | m2 | 12.26 | 12.1 | 148.35 |  | 148.35 |  |  |
| 3 | 借4-6 | 屋面拆除 布瓦屋脊拆 除 有陡板脊(脊高) 40 cm以下 |  | m | 10.86 | 24.2 | 262.81 |  | 262.81 |  |  |
| 4 | 借4-32 | 屋面拆除 望砖拆除 |  | m2 | 12.26 | 13.2 | 161.83 |  | 161.83 |  |  |
| 5 | 借2-8 | 方砖博缝、挂落拆除 |  | m | 7.66 | 13.2 | 101.11 |  | 101.11 |  |  |
| 6 | 借2-1 | 整砖墙拆除 |  | m3 | 1.59 | 85.8 | 136.42 |  | 136.42 |  |  |
| 7 | 借2-4 | 方整石墙拆除 |  | m3 | 1.23 | 117.37 | 144.37 |  | 144.37 |  |  |
| 8 | 借6-23 | 小额枋、跨空枋、棋枋 、博脊枋、穿插枋、间 枋、天花枋、承椽枋拆 卸 截面高度(cm以内) 20 |  | m3 | 0.05 | 422.4 | 21.12 |  | 21.12 |  |  |
| 9 | 借6-73 | 圆檩、扶脊木拆卸 径( cm以内) 20 |  | m3 | 0.33 | 369.6 | 121.97 |  | 121.97 |  |  |
| 10 | 借6-793 | 直椽、飞椽、翘飞椽、 罗锅椽拆除 椽径(cm以 内) 8 |  | 根 | 96 | 0.88 | 84.48 |  | 84.48 |  |  |
| 11 | 借6-801 | 单独拆除大连檐 |  | m | 6.4 | 2.2 | 14.08 |  | 14.08 |  |  |
| 12 | 3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙 面 |  | 10m2 | 0.992 | 5358.67 | 5315.8 |  | 2265.33 | 3037.79 | 12.68 |
| 13 | 1-1-4 | 景石墙 |  | 10m3 | 0.123 | 15897.4 | 1955.38 |  | 1543.77 | 383.32 | 28.29 |
| 14 | 3-1-142 | 灰砌稍子 尺二方砖 |  | 10份 | 0.4 | 7914.05 | 3165.62 |  | 1956.24 | 1207.34 | 2.04 |
| 15 | 3-4-93 | 普通小额枋、跨空枋、 棋枋、博脊穿插枋、间 枋、天花枋 枋高(mm) 300以下 |  | m3 | 0.05 | 4296.81 | 214.84 |  | 79.94 | 134.31 | 0.58 |
| 16 | 3-4-76 | 圆檩(包括带搭交檩头) 檩径(mm) 250以下 |  | m3 | 0.28 | 3008.1 | 842.27 |  | 339.35 | 482 | 20.91 |
| 17 | 3-4-139 | 方直椽刨光顺接铺钉 直径(cm以内) 7 |  | 10m | 5.018 | 201.3 | 1010.12 |  | 264.95 | 735.29 | 9.89 |
| 18 | 3-4-157 | 飞椽制作与安装 直径( cm以内) 7 |  | 10根 | 3.2 | 198.6 | 635.52 |  | 281.6 | 344.48 | 9.44 |
| 19 | 3-4-245 | 大连檐制作与安装 高 度(cm以内) 7 |  | 10m | 0.64 | 189.55 | 121.31 |  | 49.28 | 71.41 | 0.62 |
| 20 | 3-4-256 | 小连檐制作与安装 高 度(cm以内) 3 |  | 10m | 0.64 | 131.59 | 84.22 |  | 22.53 | 48.4 | 13.29 |
| 21 | 3-4-269 | 闸档板制作与安装 椽 径(cm以内) 8 |  | 10m | 0.64 | 87.05 | 55.71 |  | 38.72 | 16.1 | 0.9 |
| 22 | 3-4-285 | 瓦口制作 7、8、9样琉 璃瓦及1、2、3号布筒 瓦 |  | 10m | 0.64 | 98.16 | 62.82 |  | 28.16 | 33.84 | 0.82 |
| 23 | 2-3-3 换 | 铺望砖 做细平望 |  | 10m2 | 1.226 | 983.49 | 1205.76 |  | 338.5 | 867.26 |  |

| 仿古工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加 固工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 子目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
| 24 | 3-5-7 | 望板勾缝 |  | 10m2 | 1.226 | 36.18 | 44.36 |  | 33.72 | 10.64 |  |
| 25 | 3-5-1 | 护板灰 |  | 10m2 | 1.226 | 139.27 | 170.75 |  | 44.5 | 113.71 | 12.53 |
| 26 | 3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 |  | 10m2 | 1.226 | 150.9 | 185 |  | 110.59 | 61.89 | 12.53 |
| 27 | 3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 |  | 10m2 | 1.226 | 790.26 | 968.86 |  | 629.8 | 310.86 | 28.2 |
| 28 | 3-5-26 | 筒瓦屋面(捉节夹垄) 2 号 |  | 10m2 | 1.226 | 2886.45 | 3538.79 |  | 1120.69 | 2383.64 | 34.46 |
| 29 | 3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹 垄) 2号 |  | 10m | 0.64 | 750.09 | 480.06 |  | 175.3 | 296.58 | 8.18 |
| 30 | 3-5-38 | 带吻(兽)正脊 带陡板 高度(mm) 500以下 |  | 10m | 0.32 | 5401.17 | 1728.37 |  | 1059.17 | 657.76 | 11.45 |
| 31 | 2-3-66 | 屋脊头(堆塑) 长55cm 纹头 |  | 只 | 2 | 348.38 | 696.76 |  | 607.2 | 83.94 | 5.62 |
| 32 | 3-5-60 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水梢垄 |  | 10m | 0.766 | 763.49 | 584.83 |  | 235.09 | 343.87 | 5.88 |
| 33 | 3-1-128 | 干摆博风 尺二方砖 |  | 10m | 0.766 | 5096.11 | 3903.62 |  | 2855.32 | 1015.03 | 33.28 |
| 34 | 借01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混 合砂浆面 |  | 10m2 | 0.275 | 153.23 | 42.14 |  | 42.14 |  |  |
| 35 | 借2-36 | 干摆、丝缝墙面剔补 小停泥砖 |  | 块 | 35 | 44.99 | 1574.65 |  | 1386 | 178.85 | 9.8 |
| 36 | 补子目2 | 石墙剔补 |  | 块 | 26 | 65 | 1690 |  |  | 1690 |  |
| 37 | 借2-27 | 刷浆打点 墙面 |  | m2 | 23.55 | 30.87 | 726.99 |  | 647.63 | 79.36 |  |
| 38 | 3-1-15 | 勾缝 砖墙勾老浆缝 |  | 10m2 | 2.355 | 485.18 | 1142.6 |  | 1069.88 | 36.62 | 36.1 |
| 39 | 借5-42 | 抹灰前钉麻揪 |  | m2 | 9.06 | 8.06 | 73.02 |  | 59.8 | 13.23 |  |
| 40 | 3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月白麻刀灰 厚度(mm) 15 |  | 10m2 | 0.906 | 307.36 | 278.47 |  | 172.21 | 97 | 9.26 |
| 41 | 借6-170 | 木构架整修加固 圆形 构部件剔补 单块面积( m2以内) 0.5 |  | 块 | 5 | 250.18 | 1250.9 |  | 330 | 920.9 |  |
| 42 | 借6-182 | 木构架整修加固 圆形 构部件 剔槽安铁箍 圆 钉紧固 |  | kg | 30 | 28.11 | 843.3 |  | 660 | 183.3 |  |
| 43 | 借8-221 | 门扇拆修安 实榻大门 厚度(cm) 8 |  | m2 | 5.79 | 235.12 | 1361.34 |  | 1069.99 | 291.35 |  |
| 44 | 补子目3 | 粘结断裂石构件并复位 |  | 项 | 1 | 1700 | 1700 |  |  | 1700 |  |
| 45 | 借3-5 | 砖地面、路面、散水拆 除 地趴砖、停泥砖 柳 叶 |  | m2 | 3.28 | 13.2 | 43.3 |  | 43.3 |  |  |
| 46 | 3-6-29 | 糙墁地面 蓝四丁砖 十 字缝 |  | 10m2 | 0.328 | 703.43 | 230.73 |  | 88.76 | 135.26 | 6.7 |
| 47 | 3-4-630 | 刷防腐油 |  | 10m2 | 6.027 | 189.15 | 1140.01 |  | 1047.49 | 92.51 |  |
| 48 | 3-4-633 | 木材面防火 |  | 10m2 | 6.027 | 184.75 | 1113.49 |  | 596.67 | 516.82 |  |
| 49 | 3-8-66 | 上架木件 地仗 一布五 灰 23cm以下 |  | 10m2 | 0.75 | 1734.56 | 1300.92 |  | 685.58 | 615.35 |  |

| 仿古工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加 固工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 子目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
| 50 | 3-8-72 | 上架木件 刮血料腻子 刷三道醇酸调和漆 |  | 10m2 | 0.75 | 188.32 | 141.24 |  | 131.18 | 10.07 |  |
| 51 | 3-8-66 | 上架木件 地仗 一布五 灰 23cm以下 |  | 10m2 | 0.281 | 1734.56 | 487.41 |  | 256.86 | 230.55 |  |
| 52 | 3-8-98 换 | 上架木件 金线大点金 彩画 以黄代金 23～58 cm |  | 10m2 | 0.281 | 1814.92 | 509.99 |  | 489.61 | 20.38 |  |
| 53 | 3-8-26 | 连檐、瓦口、椽头 四 道灰 构件高度(cm) 7 以下 |  | 10m2 | 0.134 | 2423.44 | 324.74 |  | 263.7 | 61.04 |  |
| 54 | 3-8-31 | 连檐、瓦口、椽头 刮 血料腻子刷三遍醇酸调 和漆 |  | 10m2 | 0.134 | 313.88 | 42.06 |  | 33.46 | 8.6 |  |
| 55 | 3-8-57 | 椽望刮单皮灰 三道灰( 构件高度cm) 7以下 |  | 10m2 | 2.107 | 1437.02 | 3027.8 |  | 2257.44 | 770.36 |  |
| 56 | 3-8-61 | 满刮血料腻子刷醇酸调 和漆三道 单色椽望 |  | 10m2 | 2.107 | 463.48 | 976.55 |  | 764.84 | 211.71 |  |
| 57 | 借10-754 | 各种门窗、楣子、栏杆 清理除铲 |  | m2 | 5.79 | 13.2 | 76.43 |  | 76.43 |  |  |
| 58 | 3-8-364 | 大门、街门、迎风板、 走马板、木板墙 地仗 单皮灰 |  | 10m2 | 1.157 | 1382.37 | 1599.4 |  | 874.34 | 725.06 |  |
| 59 | 3-8-369 | 隔墙板、护墙板、木墙 裙混色油漆 满刮血料 腻子刷三道醇酸调和漆 |  | 10m2 | 1.157 | 189.47 | 219.22 |  | 146.36 | 72.86 |  |
| 60 | 1-3-33 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚 手架 钢管(檐高m以下) 6 |  | 10m2 | 2.019 | 282.15 | 569.66 |  | 404.2 | 81.59 | 83.87 |
| 61 | 1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢 管(墙高m以下) 6 |  | 10m2 | 1.984 | 267.96 | 531.63 |  | 401.56 | 68.27 | 61.8 |
| 62 | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 |  | 10m2 | 4.003 | 101.52 | 406.38 |  | 88.07 | 318.32 |  |
| 63 | 1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手 架 钢管(檐高m以下) 5 |  | 10m2 | 0.588 | 200.99 | 118.18 |  | 86.67 | 19.3 | 12.21 |
| 64 | 1-3-48 | 木构架安装起重架 檐 高 6m以下 |  | 10m2 | 0.588 | 740.31 | 435.3 |  | 336.34 | 56.22 | 42.74 |
| 65 | 1-3-51 | 屋面脚手架 带吻兽 琉 璃七样以下、黑活(1.2 m以下) |  | 10m2 | 1.226 | 32.3 | 39.6 |  | 26.97 | 6.26 | 6.36 |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 52427.51 |  | 30056.52 | 21850.6 | 520.43 |
|  |  | 正殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 借01-1-26 | 屋面拆除 保护层 |  | 10m2 | 5.266 | 330 | 1737.78 |  | 1737.78 |  |  |
| 2 | 借4-32 | 屋面拆除 望砖拆除 |  | m2 | 27.82 | 13.2 | 367.22 |  | 367.22 |  |  |
| 3 | 借2-1 | 整砖墙拆除 |  | m3 | 11.42 | 85.8 | 979.84 |  | 979.84 |  |  |
| 4 | 借6-793 | 直椽、飞椽、翘飞椽、 罗锅椽拆除 椽径(cm以 内) 8 |  | 根 | 76 | 0.88 | 66.88 |  | 66.88 |  |  |
| 5 | 借6-801 | 单独拆除大连檐 |  | m | 13.8 | 2.2 | 30.36 |  | 30.36 |  |  |

| 仿古工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加 固工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 子目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
| 6 | 借6-36 | 各种梁拆卸 截面宽度( cm以内) 30 |  | m3 | 1.06 | 264 | 279.84 |  | 279.84 |  |  |
| 7 | 借6-1 | 各种圆柱拆卸 柱径(cm 以内) 20 |  | m3 | 0.08 | 752.4 | 60.19 |  | 60.19 |  |  |
| 8 | 借6-499 | 童柱吊装 柱径(cm以内 ) 25 |  | m3 | 0.08 | 1173.83 | 93.91 |  | 88.7 | 5.2 |  |
| 9 | 借6-73 | 圆檩、扶脊木拆卸 径( cm以内) 20 |  | m3 | 0.62 | 369.6 | 229.15 |  | 229.15 |  |  |
| 10 | 借6-630 | 圆檩、扶脊木吊装 直 径(cm以内) 20 |  | m3 | 0.62 | 508.83 | 315.47 |  | 278.26 | 37.22 |  |
| 11 | 3-1-11 | 小停泥砖墙面 淌白墙 面 |  | 10m2 | 0.343 | 5358.67 | 1838.02 |  | 783.27 | 1050.37 | 4.38 |
| 12 | 3-1-13 | 蓝四丁砖砌筑 糙砌 |  | 10m3 | 0.113 | 7216.15 | 815.42 |  | 248.6 | 548.05 | 18.77 |
| 13 | 3-4-120 | 圆直椽制作与安装 直 径(cm以内) 9 |  | 10m | 10.214 | 206.85 | 2112.77 |  | 553.91 | 1426.69 | 132.17 |
| 14 | 3-4-245 | 大连檐制作与安装 高 度(cm以内) 7 |  | 10m | 1.38 | 189.55 | 261.58 |  | 106.26 | 153.98 | 1.34 |
| 15 | 3-4-285 | 瓦口制作 7、8、9样琉 璃瓦及1、2、3号布筒 瓦 |  | 10m | 1.38 | 98.16 | 135.46 |  | 60.72 | 72.97 | 1.77 |
| 16 | 2-3-3 换 | 铺望砖 做细平望 |  | 10m2 | 3.503 | 983.49 | 3445.17 |  | 967.18 | 2477.99 |  |
| 17 | 3-5-7 | 望板勾缝 |  | 10m2 | 3.503 | 36.18 | 126.74 |  | 96.33 | 30.41 |  |
| 18 | 3-5-1 | 护板灰 |  | 10m2 | 3.503 | 139.27 | 487.86 |  | 127.16 | 324.9 | 35.8 |
| 19 | 3-5-3 | 泥背麻刀 厚(mm以内) 50 |  | 10m2 | 3.503 | 150.9 | 528.6 |  | 315.97 | 176.83 | 35.8 |
| 20 | 3-5-4 | 青灰背 厚(mm以内) 30 |  | 10m2 | 3.503 | 790.26 | 2768.28 |  | 1799.49 | 888.22 | 80.57 |
| 21 | 3-5-26 | 筒瓦屋面(捉节夹垄) 2 号 |  | 10m2 | 3.503 | 2886.45 | 10111.23 |  | 3202.09 | 6810.67 | 98.47 |
| 22 | 3-5-21 | 筒瓦檐头附件(捉节夹 垄) 2号 |  | 10m | 1.38 | 750.09 | 1035.12 |  | 377.98 | 639.51 | 17.64 |
| 23 | 3-5-38 | 带吻(兽)正脊 带陡板 高度(mm) 500以下 |  | 10m | 0.69 | 5401.17 | 3726.81 |  | 2283.83 | 1418.29 | 24.69 |
| 24 | 2-3-66 | 屋脊头(堆塑) 长55cm 纹头 |  | 只 | 2 | 348.38 | 696.76 |  | 607.2 | 83.94 | 5.62 |
| 25 | 3-5-60 | 布瓦屋面垂脊无陡板 披水梢垄 |  | 10m | 0.975 | 763.49 | 744.4 |  | 299.23 | 437.7 | 7.48 |
| 26 | 3-1-128 | 干摆博风 尺二方砖 |  | 10m | 0.975 | 5096.11 | 4968.71 |  | 3634.38 | 1291.97 | 42.35 |
| 27 | 借01-1-129 | 墙柱面拆除 水泥及混 合砂浆面 |  | 10m2 | 6.02 | 153.23 | 922.44 |  | 922.44 |  |  |
| 28 | 借2-36 | 干摆、丝缝墙面剔补 小停泥砖 |  | 块 | 35 | 44.99 | 1574.65 |  | 1386 | 178.85 | 9.8 |
| 29 | 补子目2 | 石墙剔补 |  | 块 | 50 | 65 | 3250 |  |  | 3250 |  |
| 30 | 借2-27 | 刷浆打点 墙面 |  | m2 | 89.84 | 30.87 | 2773.36 |  | 2470.6 | 302.76 |  |
| 31 | 3-1-15 | 勾缝 勾老浆缝 |  | 10m2 | 8.984 | 485.18 | 4358.86 |  | 4081.43 | 139.7 | 137.72 |
| 32 | 3-7-1 | 抹灰工程 靠骨麻刀灰 月白麻刀灰 厚度(mm) 15 |  | 10m2 | 6.02 | 307.36 | 1850.31 |  | 1144.28 | 644.5 | 61.52 |

| 仿古工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加 固工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 子目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
| 33 | 3-4-59 | 单步梁、抱头梁、斜抱 头梁 梁宽(mm) 300以 下 |  | m3 | 1.06 | 4182.32 | 4433.26 |  | 1366.9 | 3056.44 | 9.92 |
| 34 | 借6-170 | 木构架整修加固 圆形 构部件剔补 单块面积( m2以内) 0.5 |  | 块 | 6 | 250.18 | 1501.08 |  | 396 | 1105.08 |  |
| 35 | 借6-182 | 木构架整修加固 圆形 构部件 剔槽安铁箍 圆 钉紧固 |  | kg | 43 | 28.11 | 1208.73 |  | 946 | 262.73 |  |
| 36 | 3-4-52 | 三架梁 梁宽(mm) 250 以下 |  | m3 | 0.48 | 4259.65 | 2044.63 |  | 655.2 | 1384.05 | 5.39 |
| 37 | 借8-221 | 门扇拆修安 实榻大门 厚度(cm) 8 |  | m2 | 2.63 | 235.12 | 618.37 |  | 486.02 | 132.34 |  |
| 38 | 补子目3 | 粘结断裂石构件并复位 |  | 项 | 1 | 1700 | 1700 |  |  | 1700 |  |
| 39 | 3-4-630 | 刷防腐油 |  | 10m2 | 1.507 | 189.15 | 285.05 |  | 261.92 | 23.13 |  |
| 40 | 3-4-633 | 木材面防火 |  | 10m2 | 1.507 | 184.75 | 278.42 |  | 149.19 | 129.23 |  |
| 41 | 3-8-57 | 椽望刮单皮灰 三道灰( 构件高度cm) 7以下 |  | 10m2 | 5.669 | 1437.02 | 8146.47 |  | 6073.77 | 2072.7 |  |
| 42 | 3-8-61 | 满刮血料腻子刷醇酸调 和漆三道 单色椽望 |  | 10m2 | 5.669 | 463.48 | 2627.47 |  | 2057.85 | 569.62 |  |
| 43 | 3-8-65 | 上架木件 地仗 一布五 灰 23～58cm |  | 10m2 | 0.814 | 1686.38 | 1372.71 |  | 685.88 | 686.84 |  |
| 44 | 3-8-136 | 上架木件 雅伍墨彩画 夔龙墨叶子花枋心 23 58cm |  | 10m2 | 0.814 | 999.61 | 813.68 |  | 766.46 | 47.22 |  |
| 45 | 3-8-340 | 下架木件 地仗 一布五 灰 |  | 10m2 | 0.526 | 2340.37 | 1231.03 |  | 550.25 | 680.79 |  |
| 46 | 3-8-347 | 下架木件 油漆 柱子刷 醇酸调和漆二道扣油一 道 |  | 10m2 | 0.526 | 827.98 | 435.52 |  | 409.65 | 25.87 |  |
| 47 | 3-8-430 | 墙裙、墙边彩画 切活 |  | 10m2 | 0.958 | 2738.64 | 2623.62 |  | 2489.08 | 134.54 |  |
| 48 | 借10-184 | 除尘清理 彩绘面 上架 |  | m2 | 13.23 | 54.42 | 719.98 |  | 698.54 | 21.43 |  |
| 49 | 借10-183 | 除尘清理 油饰面 下架 |  | m2 | 6.27 | 12.18 | 76.37 |  | 74.49 | 1.88 |  |
| 50 | 借10-754 | 各种门窗、楣子、栏杆 清理除铲 |  | m2 | 5.26 | 13.2 | 69.43 |  | 69.43 |  |  |
| 51 | 3-8-364 | 大门、街门、迎风板、 走马板、木板墙 地仗 单皮灰 |  | 10m2 | 0.526 | 1382.37 | 727.13 |  | 397.5 | 329.63 |  |
| 52 | 3-8-369 | 隔墙板、护墙板、木墙 裙混色油漆 满刮血料 腻子刷三道醇酸调和漆 |  | 10m2 | 0.526 | 189.47 | 99.66 |  | 66.54 | 33.12 |  |
| 53 | 借01-1-117 | 楼地面拆除 混凝土垫 层 |  | 10m3 | 0.1842 | 2706 | 498.45 |  | 498.45 |  |  |
| 54 | 借1-2-1 | 人工挖一般土方 普通 土 基深≤2m |  | 10m3 | 0.276 | 271.7 | 74.99 |  | 74.99 |  |  |
| 55 | 借1-4-8 | 人工原土夯实（两 |  | 10m2 | 1.842 | 16.5 | 30.39 |  | 30.39 |  |  |

| 仿古工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:邹城市昌平山玉皇庙抢险加 固工程 |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共6页 |  |  |  |
| 序号 | 定额编码 | 子目名称 |  | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工合价 | 材料合价 | 机械合价 |
|  |  | 遍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 借2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 |  | 10m3 | 0.276 | 1687.21 | 465.67 |  | 208.88 | 252.78 | 4.02 |
| 57 | 3-6-18 | 糙墁地面 尺二方砖 |  | 10m2 | 1.842 | 1608.83 | 2963.46 |  | 461.97 | 2501.49 |  |
| 58 | 1-3-33 | 苫背铺瓦用双排齐檐脚 手架 钢管(檐高m以下) 6 |  | 10m2 | 5.996 | 282.15 | 1691.77 |  | 1200.4 | 242.3 | 249.07 |
| 59 | 1-3-31 | 砌筑用双排脚手架 钢 管(墙高m以下) 6 |  | 10m2 | 4.514 | 267.96 | 1209.57 |  | 913.63 | 155.33 | 140.61 |
| 60 | 借17-6-6 | 密目网垂直封闭 |  | 10m2 | 10.51 | 101.52 | 1066.98 |  | 231.22 | 835.76 |  |
| 61 | 1-3-39 | 内檐装饰用满堂红脚手 架 钢管(檐高m以下) 5 |  | 10m2 | 2.052 | 200.99 | 412.43 |  | 302.46 | 67.35 | 42.62 |
| 62 | 1-3-48 | 木构架安装起重架 檐 高 6m以下 |  | 10m2 | 2.052 | 740.31 | 1519.12 |  | 1173.74 | 196.21 | 149.16 |
| 63 | 1-3-51 | 屋面脚手架 带吻兽 琉 璃七样以下、黑活(1.2 m以下) |  | 10m2 | 3.709 | 32.3 | 119.8 |  | 81.6 | 18.95 | 19.25 |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  | 93758.43 |  | 53364.97 | 39057.53 | 1335.93 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 146185.94 |  | 83421.49 | 60908.13 | 1856.36 |

| 单位工程人材机汇总表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市昌平山玉皇庙抢险加固工程 | 第 1页 共 4页 |

| 序号 |  | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 综合工日 (房修建筑) |  | 工日 | 29.09826 | 110.00 | 3200.81 |
|  | 2 | 综合工日 (土建) |  | 工日 | 5.7595 | 110.00 | 633.55 |
|  | 3 | 综合工日 (古建) |  | 工日 | 132.90867 | 110.00 | 14619.95 |
|  | 4 | 综合工日 (仿古) |  | 工日 | 590.61055 | 110.00 | 64967.16 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 83421.47 |
|  | 二 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 镀锌低碳钢丝 | 8# | kg | 81.95649 | 5.23 | 428.63 |
|  | 2 | 白布 |  | m2 | 0.5781 | 5.90 | 3.41 |
|  | 3 | 棉花 |  | kg | 0.00843 | 10.62 | 0.09 |
|  | 4 | 线麻 |  | kg | 0.6342 | 7.33 | 4.65 |
|  | 5 | 麻刀 |  | kg | 176.8132 | 3.15 | 556.96 |
|  | 6 | 亚麻布 |  | m2 | 27.352 | 8.54 | 233.59 |
|  | 7 | 自制门窗五金 |  | kg | 0.842 | 19.47 | 16.39 |
|  | 8 | 砂布 |  | 张 | 22.3751 | 0.88 | 19.69 |
|  | 9 | 水砂纸 |  | 张 | 36.6315 | 0.88 | 32.24 |
|  | 10 | 圆钉 |  | kg | 30.23365 | 5.58 | 168.70 |
|  | 11 | 铁件(综合) |  | kg | 74.46 | 4.78 | 355.92 |
|  | 12 | 自制铁钉 |  | kg | 1.9026 | 4.42 | 8.41 |
|  | 13 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5MPa | t | 0.3715 | 349.56 | 129.86 |
|  | 14 | 黄砂(过筛中砂) |  | m3 | 2.10901 | 174.76 | 368.57 |
|  | 15 | 砂子 |  | kg | 963.366 | 0.10 | 96.34 |
|  | 16 | 生石灰 |  | t | 0.38617 | 436.89 | 168.71 |
|  | 17 | 生石灰 |  | kg | 172.11846 | 0.44 | 75.73 |
|  | 18 | 熟石膏粉 |  | kg | 1.5064 | 0.50 | 0.75 |
|  | 19 | 石灰 |  | t | 0.718 | 364.08 | 261.41 |
|  | 20 | 石灰膏 |  | m3 | 0.07676 | 286.41 | 21.98 |
|  | 21 | 滑石粉 |  | kg | 12.27276 | 0.71 | 8.71 |
|  | 22 | 白灰 |  | kg | 5065.097 | 0.38 | 1924.74 |
|  | 23 | 黏土 |  | m3 | 3.23748 |  |  |
|  | 24 | 青灰 |  | kg | 719.81184 | 2.96 | 2130.64 |
|  | 25 | 红土粉 |  | kg | 9.8991 | 1.48 | 14.65 |
|  | 26 | 石黄粉 |  | kg | 0.21025 | 6.02 | 1.27 |
|  | 27 | 黑烟子 |  | kg | 0.27375 | 13.27 | 3.63 |
|  | 28 | 砖灰 |  | kg | 536.74172 | 0.62 | 332.78 |
|  | 29 | 毛石(综合) |  | m3 | 1.6113 | 180.00 | 290.03 |
|  | 30 | 原木 |  | m3 | 1.32956 | 1415.60 | 1882.13 |
|  | 31 | 板方材 |  | m3 | 3.1988 | 2452.21 | 7844.13 |

| 单位工程人材机汇总表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市昌平山玉皇庙抢险加固工程 | 第 2页 共 4页 |

| 序号 |  | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 |  | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 模板材 |  | m3 | 0.00494 | 1946.90 | 9.62 |
|  | 33 | 松木规格料 |  | m3 | 0.1684 | 1980.00 | 333.43 |
|  | 34 | 醇酸磁漆(各色) |  | kg | 4.74606 | 18.81 | 89.27 |
|  | 35 | 醇酸调和漆(各色) |  | kg | 40.47338 | 14.51 | 587.27 |
|  | 36 | 酚醛调和漆黄色 |  | kg | 0.0739 | 15.00 | 1.11 |
|  | 37 | 灰油 |  | kg | 46.79962 | 21.24 | 994.02 |
|  | 38 | 光油 |  | kg | 28.21123 | 21.24 | 599.21 |
|  | 39 | 聚醋酸乙烯乳胶漆 |  | kg | 1.33881 | 5.30 | 7.10 |
|  | 40 | 防火涂料 |  | kg | 38.4234 | 16.73 | 642.82 |
|  | 41 | 酚醛调和漆(各色) |  | kg | 16.79616 | 10.95 | 183.92 |
|  | 42 | 石油沥青油毡 | 350# | m2 | 52.019 | 3.72 | 193.51 |
|  | 43 | 防腐油 |  | kg | 22.602 | 5.09 | 115.04 |
|  | 44 | 生桐油 |  | kg | 27.47 | 11.25 | 309.04 |
|  | 45 | 金胶油 |  | kg | 0.09273 | 9.99 | 0.93 |
|  | 46 | 汽油 |  | L | 3.24751 | 11.12 | 36.11 |
|  | 47 | 大白粉 |  | kg | 0.81092 | 0.50 | 0.41 |
|  | 48 | 氧化铬绿 |  | kg | 4.8928 | 24.86 | 121.64 |
|  | 49 | 红丹粉 |  | kg | 0.34493 | 10.53 | 3.63 |
|  | 50 | 炭黑 |  | kg | 0.52 | 19.07 | 9.92 |
|  | 51 | 银朱红(硫化汞) |  | kg | 0.06599 | 15.04 | 0.99 |
|  | 52 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 0.05786 | 12.70 | 0.73 |
|  | 53 | 白乳胶 |  | kg | 0.93588 | 7.28 | 6.81 |
|  | 54 | 骨胶 |  | kg | 1.1339 | 9.18 | 10.41 |
|  | 55 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 1.0538 | 10.22 | 10.77 |
|  | 56 | 乳胶 |  | kg | 26.02 | 7.73 | 201.13 |
|  | 57 | 玻璃布 |  | m2 | 20.295 | 1.33 | 26.99 |
|  | 58 | 钢管 | 3m以下 | 根 | 0.50449 | 16.73 | 8.44 |
|  | 59 | 钢管 | 6m以下 | 根 | 1.43762 | 33.45 | 48.09 |
|  | 60 | 小停泥砖 | 280× 140× 70 | 块 | 79.1 | 4.18 | 330.64 |
|  | 61 | 荞麦面 |  | kg | 3.3075 | 6.00 | 19.85 |
|  | 62 | 2#滴水 | 18× 18(cm) | 块 | 101 | 4.56 | 460.56 |
|  | 63 | 尺二方砖 | 400× 400× 60 | 块 | 237.482 | 17.70 | 4203.43 |
|  | 64 | 尺四方砖 | 470× 470× 60 | 块 | 6.6 | 26.55 | 175.23 |
|  | 65 | 大开条砖 | 260× 130× 50 | 块 | 84.84 | 3.29 | 279.12 |
|  | 66 | 地趴砖 | 420× 210× 85 | 块 | 87.668 | 7.63 | 668.91 |
|  | 67 | 刨面望砖 | 21× 9.5× 1.5( | 100块 | 15.32196 | 203.54 | 3118.63 |
|  | 68 | 望砖 | 21× 10.5× 1.7 | 100块 | 1.44 | 53.10 | 76.46 |

| 单位工程人材机汇总表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市昌平山玉皇庙抢险加固工程 | 第 3页 共 4页 |

| 序号 |  | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 |  | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 69 | 小停泥砖 | 280× 140× 70 | 块 | 1336.27 | 4.18 | 5585.61 |
|  | 70 | 蓝机砖 | 240× 115× 53 | 块 | 149.3778 | 1.09 | 162.82 |
|  | 71 | 蓝四丁砖 | 240× 115× 53 | 块 | 1011.2228 | 0.79 | 798.87 |
|  | 72 | 2#板瓦 | 18× 18(cm) | 块 | 4043.295 | 1.50 | 6064.94 |
|  | 73 | 1#筒瓦 | 21× 13(cm) | 块 | 60.6 | 1.73 | 104.84 |
|  | 74 | 2#筒瓦 | 19× 11(cm) | 块 | 1448.3948 | 1.67 | 2418.82 |
|  | 75 | 1#板瓦 | 20× 20(cm) | 块 | 121.2 | 1.59 | 192.71 |
|  | 76 | 盖瓦 | 16× 17(cm) | 100块 | 0.32 | 49.14 | 15.72 |
|  | 77 | 蝴蝶瓦中号花边 | 18× 18(cm) | 100块 | 0.04 | 250.00 | 10.00 |
|  | 78 | 2#勾头 | 19× 11(cm) | 块 | 101 | 2.65 | 267.65 |
|  | 79 | 血料 |  | kg | 501.46821 | 6.92 | 3470.16 |
|  | 80 | 群青 |  | kg | 1.9166 | 19.45 | 37.28 |
|  | 81 | 杉蒿 | 3m以下 | 根 | 0.43923 | 4.46 | 1.96 |
|  | 82 | 杉蒿 | 4m～7m | 根 | 0.11433 | 9.06 | 1.04 |
|  | 83 | 杉蒿 | 7m～10m | 根 | 0.94127 | 13.21 | 12.43 |
|  | 84 | 面粉 |  | kg | 11.28936 | 2.42 | 27.32 |
|  | 85 | 绑扎绳 |  | kg | 15.30421 | 5.22 | 79.89 |
|  | 86 | 水 |  | m3 | 1.25569 | 6.60 | 8.29 |
|  | 87 | 脚手架扣件底座 |  | 套 | 0.47547 | 11.50 | 5.47 |
|  | 88 | 脚手架扣件十字扣 |  | 套 | 5.61922 | 5.49 | 30.85 |
|  | 89 | 脚手架板锯材 |  | m3 | 0.23229 | 1552.90 | 360.72 |
|  | 90 | 安全网 |  | m2 | 0.2738 | 10.35 | 2.83 |
|  | 91 | 密目网 |  | m2 | 172.95868 | 6.19 | 1070.61 |
|  | 92 | 其他材料费 |  | 元 | 561.70232 | 1.00 | 561.70 |
|  | 93 | 纸筋 |  | kg | 4.37 | 1.42 | 6.21 |
|  | 94 | 粘结断裂石构件并复位 |  | 项 | 2 | 1700.00 | 3400.00 |
|  | 95 | 石墙剔补 |  | 块 | 76 | 65.00 | 4940.00 |
|  | 96 | 混合砂浆 | M5.0 | m3 | 0.3898 | 266.93 | 104.05 |
|  | 97 | 水泥砂浆 | M5.0 | m3 | 1.56007 | 237.00 | 369.74 |
|  | 98 | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.10824 | 381.23 | 41.26 |
|  | 99 | 纸筋石灰浆 |  | m3 | 0.076 | 374.88 | 28.49 |
|  | 100 | 深月白灰 |  | m3 | 0.2937 | 576.69 | 169.37 |
|  | 101 | 老浆灰 |  | m3 | 0.22678 | 769.69 | 174.55 |
|  | 102 | 3:7灰土 |  | m3 | 2.8152 | 89.79 | 252.78 |
|  | 103 | 素白灰浆 |  | m3 | 0.07 | 285.73 | 20.00 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 60908.67 |
|  | 三 | 机械 |  |  |  |  |  |

| 单位工程人材机汇总表 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：邹城市昌平山玉皇庙抢险加固工程 | 第 4页 共 4页 |

| 序号 |  | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 |  | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 电动夯实机 | 250N · m | 台班 | 0.12696 | 31.62 | 4.01 |
|  | 2 | 载重汽车 | 4t | 台班 | 1.55563 | 519.19 | 807.67 |
|  | 3 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 3.20124 | 255.55 | 818.08 |
|  | 4 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 0.03156 | 33.03 | 1.04 |
|  | 5 | 木工平刨床 | 500mm | 台班 | 1.42429 | 27.05 | 38.53 |
|  | 6 | 木工单面压刨床 | 600mm | 台班 | 0.35568 | 40.52 | 14.41 |
|  | 7 | 普通车床 | 400× 1000 | 台班 | 0.61513 | 248.92 | 153.12 |
|  | 8 | 切砖机 | 2.8kW | 台班 | 0.63 | 30.71 | 19.35 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 1856.21 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 146186.36 |